Proiect

***Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul***

***Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020***

**Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Axa prioritarăObiectiv Specific | **Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor***Prioritate de investiții 6.ii – Investiții în sectorul apei**Obiectivul Specific 3.2. – Cresterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației* |
| Titlu proiect  | **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020** |
| Beneficiar  | **APASERV SATU MARE S.A.** |
| Cod SMIS  | **123241** |
| Contract de Finanţare nr…/…..\*) | **278/19.11.2019** |
| Perioada de implementare a proiectului | **51 de luni** |
| Data de începere a perioadei de implementare  | **30.10.2019** |
| Data de finalizare a perioadei de implementare  | **31.12.2023** |
| Valoarea toatală a Contractului de Finanțare | **1.202.948.260,70 lei** |

**Autorizații de Construire obținute și valabile la data de 30.04.2020:**

| Nr. Crt. | DENUMIRE CONTRACT/codificare contract | Obiect | Autorizatie de construire (nr./data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești, jud. Satu MarePOIM-SM-CL-01 | Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești, jud. Satu Mare | - |
| 2 | Extinderea SZAA Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul ArdudPOIM-SM-CL-02.1 | Conducta de aducţiune Sătmărel – Ser (Inclusiv conducta de legătura între aducțiune și GA Corund) | 9/11.07.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existentă și GA nouă Ardud. Extindere GA existentă Baba Novac și rețele de canalizare în UAT Ardud-localitatea Ardud | 168/12.11.2019 |
| Extindere GA existentă în UAT Terebești - Localitatea Gelu | 1/17.05.2019 |
| Extindere gospodărie de apă Dobra - UAT Supur | 5/26.02.2020 |
| Extindere Gospodărie de apă UAT Bogdand | 2/10.04.2019 |
| 3 | Extinderea SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Romanești, Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu AuritPOIM-SM-CL-02.2 | Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit) | - |
| Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit | - |
| Aducțiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetiș) | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Vetiș - Localitatea DecebalRețele de canalizare în UAT Vetiș - Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 și SPAU 5 Decebal) | 204/14.08.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Doba - Localitatea DobaRețele de canalizare în UAT Doba - Localitatea Doba (Inclusiv Conducta de refulare SPAU 7 Doba) | - |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT DOROLȚ | - |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Culciu - Localitatea Apateu (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Apateu) | 5/06.03.20192/14.06.2019 |
| Gospodărie de apă - UAT Medieșu Aurit | - |
| 4 | Extinderea SZAA Satu Mare către Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic. Extindere canalizare în clusterul Micula POIM-SM-CL-02.3 | Conducta de aducţiune Baba Novac – Craidorolţ | - |
| Conducta de aducțiune Craidorolț - Crișeni - Eriu Sâncrai - Satu Mic | 30/19.09.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Craidorolț - Localitățile Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic | 30/19.09.2019 |
| Extinderea rețelei canalizare UAT Micula | 34/20.11.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Lazuri – Localitațile Nisipeni, Bercu și Noroieni (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Nisipeni) | - |
| Extindere GA Craidorolț | 30/19.09.2019 |
| 5 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările TurțPOIM-SM-CL-03 | Rețele de canalizare în UAT Halmeu – Localitățile Halmeu și Mesteacăn (Inclusiv conducta de refulare SPAU 8 Halmeu) | - |
| Rețele de alimentare cu apa în UAT PORUMBEŞTI - Localităţile Porumbeşti și Cidreag (Inclusiv conducta de transport apă GA Halmeu – Porumbești)Rețele de canalizare în UAT PORUMBEŞTI – Localităţile Porumbeşti și Cidreag (Inclusiv conducta de refulare SPAU 5 Porumbești) | 2/07.06.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Turț - Localitatea TurțRețele de canalizare în UAT Turț - Localitatea Turț | 11/24.04.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Turulung - Localitatea Turulung | - |
| 6 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare și BătarciPOIM-SM-CL-04 | Rețele de alimentare cu apă în Tarna Mare și Valea SeacăRețele de canalizare în Tarna Mare și Valea Seacă (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Valea Seacă) | 11/06.09.20193/29.08.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Bătarci – Localitățile Bătarci, Tămășeni, Comlăușa și Șirlău | 10/18.09.2019 |
| 7 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul CareiPOIM-SM-CL-05 | Conducta de aducțiune Carei-Tiream-GhenciConducta de aductiune între GA existentă și GA nouă în localitatea Tiream |  1/11.02.2020 2/13.01.2020 |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Urziceni | 1/14.01.2020 |
| Rețele de canalizare în UAT Tiream - Localitatea Tiream (Inclusiv conducta de refulare SPAU 1 Tiream) | 6/23.08.20191/11.02.2020 |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Sanislău (Inclusiv conducta de refulare SPAU 5 Sanislău)  | 1/14.01.2020 |
| Extinderea rețelelor de alimentare cu apă UAT Căuaș - Localitatea Ghenci. | 2/13.01.2020 |
| GA nouă în UAT Tiream - Localitatea Tiream | 1/13.01.2020 |
| 8 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Cămârzana și Târșolț POIM-SM-CL-06 | Conducta de aducțiune GA nouă Târșolţ - GA Aliceni | 3/05.06.2019 |
| Extinderea rețelelor apă/canal UAT Târșolț | 13/13.11.2019 |
| Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în UAT Cămârzana (Inclusiv conducta de refulare SPAU 6 Cămârzana) | 2/15.01.2020 |
| Aducțiune Gospodărie de apă proiectată Târșolţ - Gospodărie de apă proiectată Cămârzana | - |
| 9 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul TăşnadPOIM-SM-CL-07 | Rețele de alimentare cu apă în UAT Tășnad - Localitatea TășnadRețele de canalizare în UAT Tășnad - Localitatea Tășnad | - |
| Rețele de alimentare cu apă în Localitatea SantăuRețele de canalizare în Localitatea Santău (Inclusiv Conducta de refulare SPAU 6 Santău) | - |
| Extindere rețea de alimentare cu apă Localitatea Căuaș. | 2/13.01.2020 |
| Aducțiune Tășnad Santău Căuaș | - |
| Extindere gospodărie de apă existentă Tășnad | 17/26.02.2020 |
| Stație de tratare în UAT Căuaș | 1/13.02.2019 |
| 10 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negrești Oaș și Certeze şi a sistemului de canalizare din aglomerarea Negreşti OașPOIM-SM-CL-08 | Aducțiune Huta Certeze – Negrești Oaș | - |
| Aducțiune captare Talna - STAP Negrești Oaș | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și TurRețele de canalizare în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Certeze – Localitățile Certeze, Huta Certeze și Moișeni | - |
| 11 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Valea Vinului POIM-SM-CL-09 | Rețele de alimentare cu apă în UAT Valea Vinului – Localitățile Valea Vinului și RoșioriRețele de canalizare în UAT Valea Vinului - Localitatea Valea Vinului | 16/12.12.2018 |
| Extinderea rețelei de apă/canal UAT Culciu | 5/06.03.2019 |
| 12 | Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou POIM-SM-CL-10  | Extinderea rețelelor de canalizare UAT BÂRSĂU | 25/02.08.2019 |
| Extinderea rețelelor de canalizare UAT ORAȘU NOU | - |
| 13 | Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilităților de captare, tratare, înmagazinare și pompare apă în localităţile Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșolț, Huta Certeze și Nergrești Oaș POIM-SM-CL-11(Notă:Nu trebuie linie despărțitoare la primele 2 coloane) | Extindere front de captare și reabilitare Gospodărie apă la sursa Turț din localitatea Băbești, UAT HalmeuGospodărie de apă nouă în localitatea TurțExtindere gospodărie de apă existentă în localitatea Turț | - |
| UAT Tarna Mare - Extindere front de captare și stație de tratare în Localitatea Tarna Mare | - |
| Extindere GA existentă în UAT Halmeu - Localitatea HalmeuExtindere front captare Halmeu, UAT Halmeu | - |
| Gospodărie de apă nouă în Huta Certeze | - |
| Captare apă brută, extindere capacitate la sursă pentru localitatea Negrești Oaș, UAT Negrești OașRețele de alimentare cu apă în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur. Extindere GA existentă Negrești Oaș | - |
| Gospodărie de apă Tămășeni | - |
| UAT Târșolț - Front de captare, STAP și GA noi în localitatea Târșolț | - |
| 14 | Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Târșolț și Oraşu Nou. POIM-SM-CL-12 | Stație de epurare Bătarci | - |
| Stație de epurare Orașu Nou și conductă de refulare în pârâul Talna | - |
| Stație de epurare Târșolț | - |
| 15 | Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit și Turulung POIM-SM-CL-13 | Extindere stație de epurare Medieșu AuritConductă de refulare SEAU Medieșu Aurit | -(Notă:Nu trebuie linie despărțitoare la ultimele 2 coloane) |
| Stație de epurare Turulung și conducta de refulare în râul Tur | - |
| 16 | Construire instalație de tratare nămol Satu Mare POIM-SM-CL-14 | Construire instalație de tratare nămol Satu Mare  | - |