Proiect

***Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul***

***Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020***

**Prezentare generală**

|  |  |
| --- | --- |
| Axa prioritară  Obiectiv Specific | **Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor**  *Prioritate de investiții 6.ii – Investiții în sectorul apei*  *Obiectivul Specific 3.2. – Cresterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației* |
| Titlu proiect | **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020** |
| Beneficiar | **APASERV SATU MARE S.A.** |
| Cod SMIS | **123241** |
| Contract de Finanţare nr…/…..\*) | **278/19.11.2019** |
| Perioada de implementare a proiectului | **51 de luni** |
| Data de începere a perioadei de implementare | **30.10.2019** |
| Data de finalizare a perioadei de implementare | **31.12.2023** |
| Valoarea toatală a Contractului de Finanțare | **1.202.948.260,70 lei** |

**Autorizații de Construire obținute și valabile la data de 30.04.2020:**

| Nr. Crt. | DENUMIRE CONTRACT/codificare contract | Obiect | Autorizatie de construire (nr./data) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești, jud. Satu Mare  POIM-SM-CL-01 | Reabilitarea rețelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești, jud. Satu Mare | - |
| 2 | Extinderea SZAA Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud  POIM-SM-CL-02.1 | Conducta de aducţiune Sătmărel – Ser (Inclusiv conducta de legătura între aducțiune și GA Corund) | 9/11.07.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existentă și GA nouă Ardud. Extindere GA existentă Baba Novac și rețele de canalizare în UAT Ardud-localitatea Ardud | 168/12.11.2019 |
| Extindere GA existentă în UAT Terebești - Localitatea Gelu | 1/17.05.2019 |
| Extindere gospodărie de apă Dobra - UAT Supur | 5/26.02.2020 |
| Extindere Gospodărie de apă UAT Bogdand | 2/10.04.2019 |
| 3 | Extinderea SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Romanești, Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în aglomerările Dorolț, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu Aurit  POIM-SM-CL-02.2 | Aducțiune Mărtinești – Odoreu – Medieșu Aurit (UAT Odoreu – UAT Medieșu Aurit) | - |
| Extinderea rețelelor de apă și canal UAT Medieșu Aurit | - |
| Aducțiune Satu Mare – Decebal (UAT Satu Mare – UAT Vetiș) | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Vetiș - Localitatea Decebal  Rețele de canalizare în UAT Vetiș - Localitatea Decebal (Inclusiv conducte de refulare SPAU 4 și SPAU 5 Decebal) | 204/14.08.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Doba - Localitatea Doba  Rețele de canalizare în UAT Doba - Localitatea Doba (Inclusiv Conducta de refulare SPAU 7 Doba) | - |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT DOROLȚ | - |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Culciu - Localitatea Apateu (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Apateu) | 5/06.03.2019  2/14.06.2019 |
| Gospodărie de apă - UAT Medieșu Aurit | - |
| 4 | Extinderea SZAA Satu Mare către Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic. Extindere canalizare în clusterul Micula  POIM-SM-CL-02.3 | Conducta de aducţiune Baba Novac – Craidorolţ | - |
| Conducta de aducțiune Craidorolț - Crișeni - Eriu Sâncrai - Satu Mic | 30/19.09.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Craidorolț - Localitățile Craidorolț, Crișeni, Eriu Sâncrai și Satu Mic | 30/19.09.2019 |
| Extinderea rețelei canalizare UAT Micula | 34/20.11.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Lazuri – Localitațile Nisipeni, Bercu și Noroieni (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Nisipeni) | - |
| Extindere GA Craidorolț | 30/19.09.2019 |
| 5 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările Turț  POIM-SM-CL-03 | Rețele de canalizare în UAT Halmeu – Localitățile Halmeu și Mesteacăn (Inclusiv conducta de refulare SPAU 8 Halmeu) | - |
| Rețele de alimentare cu apa în UAT PORUMBEŞTI - Localităţile Porumbeşti și Cidreag (Inclusiv conducta de transport apă GA Halmeu – Porumbești)  Rețele de canalizare în UAT PORUMBEŞTI – Localităţile Porumbeşti și Cidreag (Inclusiv conducta de refulare SPAU 5 Porumbești) | 2/07.06.2019 |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Turț - Localitatea Turț  Rețele de canalizare în UAT Turț - Localitatea Turț | 11/24.04.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Turulung - Localitatea Turulung | - |
| 6 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare și Bătarci  POIM-SM-CL-04 | Rețele de alimentare cu apă în Tarna Mare și Valea Seacă  Rețele de canalizare în Tarna Mare și Valea Seacă (Inclusiv conducta de refulare SPAU 2 Valea Seacă) | 11/06.09.2019  3/29.08.2019 |
| Rețele de canalizare în UAT Bătarci – Localitățile Bătarci, Tămășeni, Comlăușa și Șirlău | 10/18.09.2019 |
| 7 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei  POIM-SM-CL-05 | Conducta de aducțiune Carei-Tiream-Ghenci  Conducta de aductiune între GA existentă și GA nouă în localitatea Tiream | 1/11.02.2020  2/13.01.2020 |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Urziceni | 1/14.01.2020 |
| Rețele de canalizare în UAT Tiream - Localitatea Tiream (Inclusiv conducta de refulare SPAU 1 Tiream) | 6/23.08.2019  1/11.02.2020 |
| Extinderea rețelei de canalizare UAT Sanislău (Inclusiv conducta de refulare SPAU 5 Sanislău) | 1/14.01.2020 |
| Extinderea rețelelor de alimentare cu apă UAT Căuaș - Localitatea Ghenci. | 2/13.01.2020 |
| GA nouă în UAT Tiream - Localitatea Tiream | 1/13.01.2020 |
| 8 | Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Cămârzana și Târșolț  POIM-SM-CL-06 | Conducta de aducțiune GA nouă Târșolţ - GA Aliceni | 3/05.06.2019 |
| Extinderea rețelelor apă/canal UAT Târșolț | 13/13.11.2019 |
| Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare în UAT Cămârzana (Inclusiv conducta de refulare SPAU 6 Cămârzana) | 2/15.01.2020 |
| Aducțiune Gospodărie de apă proiectată Târșolţ - Gospodărie de apă proiectată Cămârzana | - |
| 9 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul Tăşnad  POIM-SM-CL-07 | Rețele de alimentare cu apă în UAT Tășnad - Localitatea Tășnad  Rețele de canalizare în UAT Tășnad - Localitatea Tășnad | - |
| Rețele de alimentare cu apă în Localitatea Santău  Rețele de canalizare în Localitatea Santău (Inclusiv Conducta de refulare SPAU 6 Santău) | - |
| Extindere rețea de alimentare cu apă Localitatea Căuaș. | 2/13.01.2020 |
| Aducțiune Tășnad Santău Căuaș | - |
| Extindere gospodărie de apă existentă Tășnad | 17/26.02.2020 |
| Stație de tratare în UAT Căuaș | 1/13.02.2019 |
| 10 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negrești Oaș și Certeze şi a sistemului de canalizare din aglomerarea Negreşti Oaș  POIM-SM-CL-08 | Aducțiune Huta Certeze – Negrești Oaș | - |
| Aducțiune captare Talna - STAP Negrești Oaș | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur  Rețele de canalizare în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur | - |
| Rețele de alimentare cu apă în UAT Certeze – Localitățile Certeze, Huta Certeze și Moișeni | - |
| 11 | Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Valea Vinului  POIM-SM-CL-09 | Rețele de alimentare cu apă în UAT Valea Vinului – Localitățile Valea Vinului și Roșiori  Rețele de canalizare în UAT Valea Vinului - Localitatea Valea Vinului | 16/12.12.2018 |
| Extinderea rețelei de apă/canal UAT Culciu | 5/06.03.2019 |
| 12 | Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou  POIM-SM-CL-10 | Extinderea rețelelor de canalizare UAT BÂRSĂU | 25/02.08.2019 |
| Extinderea rețelelor de canalizare UAT ORAȘU NOU | - |
| 13 | Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilităților de captare, tratare, înmagazinare și pompare apă în localităţile Halmeu, Turț, Tarna Mare, Târșolț, Huta Certeze și Nergrești Oaș  POIM-SM-CL-11  (Notă:Nu trebuie linie despărțitoare la primele 2 coloane) | Extindere front de captare și reabilitare Gospodărie apă la sursa Turț din localitatea Băbești, UAT Halmeu  Gospodărie de apă nouă în localitatea Turț  Extindere gospodărie de apă existentă în localitatea Turț | - |
| UAT Tarna Mare - Extindere front de captare și stație de tratare în Localitatea Tarna Mare | - |
| Extindere GA existentă în UAT Halmeu - Localitatea Halmeu  Extindere front captare Halmeu, UAT Halmeu | - |
| Gospodărie de apă nouă în Huta Certeze | - |
| Captare apă brută, extindere capacitate la sursă pentru localitatea Negrești Oaș, UAT Negrești Oaș  Rețele de alimentare cu apă în UAT Negrești Oaș - Localitățile Negrești Oaș, Luna și Tur. Extindere GA existentă Negrești Oaș | - |
| Gospodărie de apă Tămășeni | - |
| UAT Târșolț - Front de captare, STAP și GA noi în localitatea Târșolț | - |
| 14 | Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Târșolț și Oraşu Nou.  POIM-SM-CL-12 | Stație de epurare Bătarci | - |
| Stație de epurare Orașu Nou și conductă de refulare în pârâul Talna | - |
| Stație de epurare Târșolț | - |
| 15 | Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit și Turulung  POIM-SM-CL-13 | Extindere stație de epurare Medieșu Aurit  Conductă de refulare SEAU Medieșu Aurit | -  (Notă:Nu trebuie linie despărțitoare la ultimele 2 coloane) |
| Stație de epurare Turulung și conducta de refulare în râul Tur | - |
| 16 | Construire instalație de tratare nămol Satu Mare  POIM-SM-CL-14 | Construire instalație de tratare nămol Satu Mare | - |